በደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽ/ቤት

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቡድን

የ2018 በጀት ዓመት ዕቅድ

ሰኔ 2017

ደሴ

ማዉጫ

1.	መግቢያ	2

1.	የሁኔታ ትንተና	3

2.	ራዕይ ተልዕኮ እና እሴቶች	5

3.	የዕቅዱ መነሻዎች	6

3.1. ሀገራዊ  ሰነዶች እንደ መነሻ	6

5.	የትኩረት መስኮች	6

6.	ትኩረት  አቅጣጫዎች	6

8.	ግቦችና ዝርዝር ተግባራት	7

9.	የማስፈጸሚያ  ስልቶች	14

10.	ስጋቶችና  እሳቤዎች	15

11.   የክትትልና ግምገማ ስርዓት	16

12. ዓላማ	16

13.የድርጊት  መርሀ  ግብር	18

- መግቢያ

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጅ ቡድን ሀገራችን ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ የሚካሄደውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበረሰባዊ ትራንስፎርሜሽንን በተለይም ዲጅታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጅን ዕውን ለማድረግ በሚደረገዉ ሰፊ የልማት እንቅስቃሴ ክኖሎጂ በልማት አጠቃቀምና አሰራርን በማዘመን ምርትንና ምርታማነትን ለማሳደግና ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት ራዕይና ተልዕኮ ሰንቆ በመስራት ላይ ይገኛል።

ከተማውም ብሎም ሀገሪቱን ከድህነት ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር በሚደረገዉ ጉዞ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ወሳኝ በመሆኑ ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ምርምር ውጤቶችን በማጎልበትና ለከተማው ሁለንተናዊ ዕድገት እንዲውል ለማስቻል ከባለድርሻ አካላትጋር በመቀናጀት ውጤትና ልማትን ማስፈን የሚያስችል ከአምስት ዓመቱ የተቀዳ የ2018 በጀት ዓመት ዕቅድ ተዘጋጅቷል፡፡

በዕቅዱ የሁኔታ ትንተና፣ ራዕይ፣ ተልዕኮና እሴቶች፣ የዕቅዱ መነሻዎች፣ የትኩረት መስኮች፣ የትኩረት አቅጣጫዎች፣ ዓላማዎችና ግቦች፣ የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት፣ የማስፈጸሚያ ስልቶች፣  ስጋትና እሳቤዎች፣ የክትትልና ግምገማ ስርዓት እንዲሁም የድርጊት መርሃ ግብር ተካተው ቀርበዋል፡፡

- የሁኔታ ትንተና

የሁኔታ ትንተና ማካሄድ የቡድኑን የወደፊት የትኩረት አቅጣጫ ለመለየት ዋና መነሻ ነው፡፡ የሁኔታ ትንተና ለማካሄድ የተለያዩ ዘዴዎች ቢኖሩም በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የተለመደውና እየተሰራበት ያለው ‹‹የጥንካሬና ድክመት›› (ውስጣዊ ሁኔታዎችን የሚዳስስ) እንዲሁም ‹‹የመልካም አጋጣሚ እና ስጋት›› (ውጫዊ ሁኔታዎችን የሚዳስስ) ትንተና ዘዴ (SWOT) ነው፡፡

1. ተቋማዊ የአሰራር ሂደትና ስርዓት ሁኔታን በተመለከተ፡- ቡድኑ ዕቅድን አዘጋጅቶ ወደ ተግባር ለመግባት የሚያስችል ጥንካሬዎች እንዲሁም የነበሩ ውስንነቶች እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡፡

የተዘጋጁ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ የአሰራር መመሪያዎች ተቀርጸው ስራ ላይ መዋላቸው፣ የለውጥ ሰራዊት አደረጃጀትና የአሰራር ስርዓት መኖሩ፣ በከተማው ከሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከምርምር ተቋማት፣ ከክልል ተቋማት በትብብርና በቅንጅት ለመስራት የሚያስችል የጋራ መግባቢያ ሰነድ መፈራረም መቻሉ፣ ቴክኖሎጅን ለማስፋፋትና ለመጠቀም ፍላጎትና ጥረት እያደገ መምጣቱ፣ ተቋማዊ ባህልን ሊያዳብሩ የሚችሉ እሴቶች የተቀረጹ መሆናቸው፣ የተቀናጀ የአመራር ስርዓት መዘርጋቱ፣ ዋና ዋናዎቹ በጥንካሬ የታዩ ሲሆኑ በአንጻሩ በከተለያዩ ተቋማት ጋር የጋራ መግባቢያ ሰነድ መፈራረም ቢቻልም የተፈረሙት ሰነዶች ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር አለመግባታቸው፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ልማት፣ መረጣና አወጋገድ ስርዓት አለመኖር፣ የተጠናከረ የመረጃ አደረጃጀት ስርዓት ውስን መሆን፣ የዩኒቨርሲቲዎችና የኢንዱስትሪው ትስስር በሚፈለገው መጠን አለመጠናከር፣ በዘርፉ ዙሪያ ያለው የግንዛቤ ውስንነት፣ ሥራዎች በባዛር፣ በኢግዚቪሽንና በሲምፖዚየም መልክ በሚጠበቀው ደረጃ ማስተዋወቅ አለመቻል በዕጥረት ተስተዉለዋል፡፡

2. የሰው ኃይል ልማትና አገልግሎት  አሰጣጥ አንጻር፡- በተለይም የህብረተሰቡንም ሆነ የሰራተኛዉን በሳይንስና ቴክኖሎጅ ያለዉን ግንዛቤና እዉቀት ለመጨመር ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በመከናወናቸው ለዘርፉ ያለው አመለካከት እያደገ መምጣቱ፣ የአግልግሎት አሰጣጡን ደረጃ ከፍ ለማድረግ የተለያዩ የማዘመንና የማሻሻያዎች ስራዎች ከጊዜ ወደጊዜ እያደገ መምጣቱ ፣ የሰራተኛውን አቅም ለመገንባት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመቀናጀት የረጅም ጊዜ ስልጠና በየደረጃዉ ላሉ ባለሙያዎች እንዲያገኙ መደረጉ እንዲሁም ሙያዊ አቅምን ለመገንባት አጫጭር ሙያዊ ስልጠናዎች መሰጠታቸው በጥንካሬ የተወሰዱ ሲሆን የሚሠጡ አገልግሎቶች ለተጠቃሚው በሚፈለገው ልክ ተደራሽ አለመሆኑ፣ የአገልግሎቶች አሰጣጥ በሚፈለገው ደረጃ ቀልጣፋና ውጤታማ አለመሆን፣ የተገልጋዩን እርካታ ሊጨምሩ የሚችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች አለመከናወን፣ የሰዉ ሀብት ልማቱን ሊያግዙ የሚችሉ የቴክኖሎጅ ልማትና ሽግግር ስራዎች  በሚፈለገው መጠን አለመከናወን እንዲሁም  ሙያን መሰረት አድርጎ ተከታታይነትና ወጥነት ያለው አጫጭር ስልጠናዎችን ለመስጠት ውስንነት መኖር በእጥረት የታዩ ናቸው፡፡

3. አካባቢያዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ፡- መንግሥት ለዘርፉ የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ በመሆኑ ይህንንም ለማሳለጥ የሚረዱ ምቹ ፖሊሲዎችና ስትራቴጅዎች ተቀርጸው ወደ ስራ መግባታቸው የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ፍላጎቶች ከአለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የምርምር ተቋማት፣ ወይም የግል ኩባንያዎች ጋር በማገናኘት በኩል ከፍተኛ ዕድል መፍጠሩ ፣ ለዘርፉ እድገት ወሳኝ የሆኑ የሲቪል ሰርሺስ ማሻሻያ ኘሮግራሞች በመተግበር ላይ መሆናቸዉ፣ ችግር ፈቺ የሆኑ የቴክኖሎጅ ግብዓቶችና ዉጤቶችን ጥቅም ላይ ለማዋል የአመራሩ ቁርጠኝነት ከመቸዉም ጊዜ የላቀ መሆኑ፣ መንግስት ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠቱ ለቴክኖሎጅ ልማትና ሽግግር ያለው ሚና እያደገ መምጣቱ፣ የቴክኖሎጅ መሠረተ ልማት አውታሮች እየተስፋፉ መምጣታቸው፣ አማራጮች በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የኢንቨስትመንት እየተስፋፉ መምጣታቸው፣ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እያደገ መምጣቱ፣ ቴክኖሎጅን የሚፈልጉ አምራች ተቋማት እየጨመረ መምጣት፣ ለመልካም አስተዳደርና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዐት ግንባታ የቴክኖሎጂው አጋዥነት ወሳኝ ሆኖ መምጣቱ፣ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ልማትን ከማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶች (ለምሳሌ፣ ጤና፣ ግብርና፣ ኢነርጂ) ጋር በማያያዝ የህዝብን ኑሮ ለማሻሻል ያለመ ግብ ያላቸው መሆኑ፣ የአየር ንብረት መረጃ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ቴክኖሎጅው ከፍተኛ ሚና መጫወት መቻሉ፣ መንግስት የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂን ለዘላቂ ልማት ለማዋል የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ መሆኑ፣ በጥንካሬ የተወሰዱ ናቸው፡፡ ይሁን እንጅ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ልማት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ መሆኑ፣ መንግሥትም ሆነ ሌሎች የልማት አጋሮች የዘርፉን ዕድገት ለማፋጠን የሚያደርጉት የፋይናንስ ድጋፍ አናሳ መሆኑ፣ የዘርፉ ተለዋዋጭነት ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ መምጣቱ፣ በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎች በብዛትና በጥራት አለመኖር በተጨማሪም የሙያተኛ ፍልሰት መኖሩ፣ የህብረተሰቡ ባህላዊ ሁኔታዎች ቴክኖሎጅን በቀላሉ መላመድ አለመቻሉ፣ በዘርፉ የአገር ውስጥ የገበያ ዉኔታ በሚፈለገው ልክ አለማደጉ፣  አገር በቀል የቴክኖሎጅ ዉጤቶች ላይ ያለው ተፈላጊነት አናሳ መሆን የዘርፉ ዋና ዋና ውስንነቶች ናቸው፡፡

- ራዕይ ተልዕኮ እና እሴቶች

ራዕይ

በ2022 ዓ.ም ደህንነቱ የተጠበቀ፤ የላቀ እና ተደራሽ የሆነ የቴክኖሎጅ አቅም በመገንባት የከተማውን ኢኮኖሚ እድገት እውን ሆኖ ማየት፡፡

ተልዕኮ

ውጤታማ ቴክኖሎጂዎችን በማፈላለግ፣ በመምረጥ፣ በማስገባት፣ በማላመድ፣ እንዲሁም  በማልማት፣ መሠረተ ልማቶችን በመዘርጋት፤ ቴክኖሎጅዎችን በማሸጋገርና በመጠቀም የተማውን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ዴሞክራሲያዊ ዕድገት በቴክኖሎጂና በኢኖቬሽን ማሳለጥ፡፡

እሴቶች

      - ለልዕለ ሀሳብ ተገዥነት

      - ሁሌ መማር

      - አይበገሬነት

      - ቅንጅታዊ አሠራር

      - ታማኝነት

      - ልህቀት

      - ተደራሽነት

የዕቅዱ መነሻዎች

## 3.1. ሀገራዊ እና ከተማዊ ሰነዶች እንደ መነሻ

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ፣ የዲጅታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጅ፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጅ ቢሮ ራዕይ፣ የከተማው የዘርፍ ዕቅድ፣የከተማው የቴክኖሎጂ ፍኖተ ካርታ፣ የከተማ የ5 ዓመት የልማት እቅድ እና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጅ ቢሮ አዋጅ ቁጥር 296/2017 እንደ መነሻ ተወስዷል፡፡

- ስትራቴጅያዊ ጉዳዩች

- አስተማማኝ የቴክኖሎጂ መሰረተ-ልማት ውስንነት

- በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት

- የሲስተም ልማትና አውቶሜሽን ውስንነት

- የቴክኖሎጅ ቁጥጥር ስርዓት በሚጠበቀው ልክ አለመዘርጋት

- ፈጠራን ማህበረሰባዊ ባህል የማድረግ ውስንነት

- የትኩረት መስኮች

የቴክኖሎጅ መሰረተ ልማት

- አቅም ግንባታ

- የቴክኖሎጅ ባለቤትነት እና የህግ ማዕቀፍ

- ትኩረት  አቅጣጫዎች

- ብቁ ሰው ሃይል እና የተቋም አቅም ግንባታ

- ሁለንተናዊ የትብብር፤ ትስስር እና ቅንጅት አቅምን ማሳደግ

- ምቹ የኢኖቬሽን ስነ-ምህዳርን ሽፋንን ማሳደግ

- ደረጃቸውን የተጠበቁ መሰረተ ልማቶችን መዘርጋት

- የቴክኖሎጅን ማበልጸግ፤ ማላመድ እና ማሸጋገር

- የተቀናጀ እና ተናባቢ የሆነ የአሰራር ስርዓት ማጎልበት

- ዓላማ፡-በማሽን ቴክኖሎጂ በተለይም በፋብሪካ ምህንድስና፣  በአማራጭ ሀይል አቅርቦት በተለይም በኤሌክትሮ መካኒካልና አማራጭ የሃይል ቴክኖሎጂ፣ በስትራቴጂያዊ ግብዓት በተለይም በስትራቴጂካዊ ማዕድናት ልማት ቴክኖሎጂ፣ በዘረ-መል ቴክኖሎጂ እንዲሁም በኦቶሜሽን በተለይም በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሽግግር ማድረግ የሚያስችል ከተማዊ የኢንዱስትሪ መሠረቶች በመጣል የበቃ የሠው ሃይል ዝግጅት ማድረግና ለቴክኖሎጂ መሠረት የሚሆን በቴክኖሎጂ የሚያምን በሣይንሳዊ ዕውቀት የበለፀገ ትውልድ መፍጠር፤

- ግቦችና ዝርዝር ተግባራት

ግብ 1 በማሽን፣ በግብዓት፣ በኃይል እና በኦቶሜሽን ዝግጅት ማድረግ፣

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- 1 ማንዋል በማዘጋጀት ጽንሰ-ሀሳቡን በሚገባ መረዳት፣

- አደረጃጀት መፍጠር፣

- በቅንጅት መስራት፣

ግብ 2 በኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ፣ በሲስተም ልማትና በሳይበር ደህንነት ዘርፍ ተወዳዳሪና ብቁ የሰው ኃይል መገንባት፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- ለከተማው ተቋማት ICT ባለሙያና አመራሮች ከትምህርት ተቋማትና  ጋር በመቀናጀት የገበያ ፍላጎትንና ተወዳዳሪነትን ያማከለ አጫጭር ስልጠናዎችን መስጠት፣ የሴቶች ድርሻ 30% ይሆናል፣

- ለ30 ባለሙያዎች የተለያዩ ስርዓቶችን (Online platforms, simulation software, e-learning platforms, , AI powered educational tool) በማስፋፋት በዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ እና ቴክኖሎጂ ትራንስፎርሜሽን ተወዳዳሪነት አቅም ማሳደግ ከዚህም የሴቶች ድርሻ 30% ይሆናል፣

- ለ20 አካል ጉዳተኞች ስልጠና መስጠት፣

- ለ100 ወጣቶች ኢንተርንሽኘ ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግ ከዚህም ውስጥ 10%ሴቶች ይሆናሉ፣

- 30 የትብብር ስልጠና መስጠት

- ለ100 ኢንተርፕራይዞች  ስልጠና መስጠት፣

- ለ100 ለእስታርታፖች ስልጠና መስጠትና ድጋፍ ማድረግ

- ትልቅ ሚና ያላቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች (AIን ከግብርና፣ ከጤና፣ ከጸጥታ እንዲሁም አካባቢ ጥበቃ እንጻር እንዴት መጠቀም እንደሚቻል፡ Data Sciecne እና Data Analyticን በመጠቀም ፖሲሲ ለሚያዘጋጁና ለወሳኝ አካላት እንዴት መጠቀም እንደሚቻል) ግንዛቤዎችን በመጨመር ተጠቃሚነትን ማሳደግ፣

- ከሀገር ውስጥ እና በአለም አቀፍ ደረጃ የልምድ ልውውጥ በማካሔድ  ከዋና ዋና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች እና ተቋማት ጋር  የረጅምና የአጭር ጊዜ 1 የቴክኖሎጂና የቴክኖሎጅ እውቀቶች ሽግግር ሽርክና መፍጠር።

- 95% የሳይበር ምህዳሩን ደህንነት በመቆጣጠር ዳታ

ግብ3፡- የከተማውን ልማት ሊያፋጥኑ የሚችሉ የቴክኖሎጅ ፈጠራዎች ላይ በማተኮር በከተማው ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸውን መካከለኛ እና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎችን አሰራራቸውን ማዘመን፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- 100% በተመረጡ የልማት ዘርፎች ላይ ትኩረት በማድረግ በተለይም መካከለኛ ኢንዱስትሪውን ሊያሳድጉ የሚችሉ የቴክኖሎጅ ፈጠራዎች ላይ የስልጠና የሙያ ድጋፍ ማድረግ፣

- በመካከለኛና በከፍተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል የግብዓትና የምርት አቅርቦት ሰንሰለት ሊያፋጥኑ የሚችሉ እና ትስስራቸውን ሊያጠነክሩ የሚችሉ አንድ የቴክኖሎጅ ውጤት ተግባራዊ ማድረግ፣

ግብ4፡- የከተሞች ስማርት ዘመናዊ ለማድረግ በትራንስፖርት ትስስር፣ በውሃ አቅርቦት፣ በቆሻሻ አወጋገድ፣ ለመሬትና ሌሎች ሃብቶች አስተዳደርና ለሃይል ቁጠባ የሚያግዙ ቴክኖሎጅዎችን መፍጠር፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

1 የሀይል አማራጭ ቴክኖሎጅዎችን መምረጥና ማሸጋገር፣

1 የፍሳሽና ደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ቴክኖሎጅ መምረጥና ማሸጋገር፣

1 የስማርት ከተማ ግንባታ ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ፣

20 ለተቋማት የጨረራ ልቀት ቁጥጥርና ድጋፍ ማድረግ	፣

ግብ 5. የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ የሚያግዙ ሲስተሞችን ማልማትና አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ማድረግ፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት፡

- 2 አገልግሎትን የሚያዘምኑ  ሲስተሞችን ማልማት፣

- 1 አገልግሎትን የሚያዘምኑ ሲስተሞችን ማሸጋገር፣

- ለ3 ተቋማት የሶፍትዌር ልማት የማማከር አገልግሎት መስጠት፣

- የአዲስና ነባር ቴክኖሎጅዎችንና ዕውቀቶችን መረጃ በዳታ ቤዝ መያዝ

ግብ 6. የዘርፉን ዕድገት ተከትሎ የሚከሰቱ ሁነቶችን በህግ ማዕቀፍ መምራት፤

ዋና ዋና ተግባራት

- 1 የግል ዘርፉን ለማበረታታት እና የዘረፉ መሪ ሚና የሚያላብስ የአሰራር ስርአት እና የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት፣

- 1 የቴክኖሎጂ መረጣ፣ ሽግግርና አጠቃቀም መመሪያ ማዘጋጀት፣

- 1 የቴክኖሎጂ የአወጋገድ ሥርዓት ማዘጋጀት፣

- 1 የቴክኖሎጅ እውቀቶች ልማት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓት መዘርጋት

- የማስፈጸሚያ  ስልቶች

- በተግባር ስልጠና የሚደገፍ ብዙሃን ወጣቶችን ያማከለ ሰፊ የፋብሪኬሽን ኢንጂነሪንግ እና ኢኖቬሽን ንቅናቄ የመፍጠር፣

- በከፍተኛ ልዩ የንድፈ-ሃሳብ እና የተግባር ስልጠና፣ የኢንዱስትሪዎች ምርምር እና ልማት(research and development) የሚደገፍ የረቀቁ ቴክኖሎጂዎች ሽግግር መሠረት መጣል፣

- የዲጂታላይዜሽን ተወዳዳሪነት ማበልጸጊያ ማዕከል እና የአይቲ ኢንዱስትሪ ልማት የማስፋፋት አቅጣጫዎችን መከተል፣

- ቴክኖሎጂን እና ስልጠናን ከተጨበጠ የኢንዱስትሪያላይዜሽን ግብ እና ከፕሮጀክቶች ጋር በማስተሳሰር ተተግባሪነቱን ማረጋገጥ፣

- በቴክኖሎጂ ቀዳሚ ዕውቀት እና ተሞክሮ ካላቸው ወዳጀ አገራት ጋር በሽርክና እና በትብብር በሚደረግ መዋዕለ ንዋይ ቴክኖሎጂን በቋሚነት ማሸጋገር፣

- የሣይንስ ትምህርትን ከተግባር ጋር በሚያስተሳስር፣ ችግር ፈቺነትን ማዕከል ባደረገ ንቅናቄ የማሕበረሰብ ባሕል አካል እንዲሆን ንቅናቄ መፍጠር፣

- ልዩ ችሎታዎችን በማሰባሰብ ማነጽ እና ማቆየት የሚችል ተወዳዳሪ የሣይንስ እና የቴክኖሎጂ ዕውቀት ምርምር ማዕከል ወይም የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ማቋቋም፣

- በዋናነት የሜካናይዜሽን፣ የኃይል፣ የግብዓት፣ የኦቶሜሽን (ዲጂታላይዜሽን) ቴክኖሎጂዎችን መሰረት መጣል፣

- ስጋቶችና  እሳቤዎች

ስጋቶች

- የተረጋጋ አለማቀፋዊና ሀገራዊ የፖለቲካ ስርዓት አለመኖር

- የሚመደበው በጀት በተፈለገው መጠን አለመመደብ

- በአለማቀፍ ደረጃ በሚኖሩ ሁኔታዎች መለዋወጥ የተነሳ የለጋሽ መንግስትና ድርጅቶች የልማት ተባባሪነት እንደሁኔታው ሊቀያየር የሚችል በመሆኑ በግንኙነታችን ላይ አሉታዊ ተጽኖ መኖሩ

- ቅንጅታዊ አሰራር ላይ የሚገጥሙ የተባባሪነትና የቀናነት ችግር መኖር

- ፈጣን  የሆነ አገራቀፍዊ ለማቀፋዊ የቴክኖሎጅ መለዋወጥ

እሳቤዎች

- ቴክኖሎጅ ተጠቃሚ ህዝብ ቁጥር መጨመር

- የግል የቴክኖሎጅ ድርጅቶች መስፋፋት

- የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር

- የተረጋጋ ሀገራዊ የፖለቲካ ስርዓት

# 12.   የክትትልና ግምገማ ስርዓት

## 12.1 ዓላማ

የስትራቴጂያዊ ዕቅድ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ የስትራቴጂያዊ ዕቅድ ሥራ አመራር አንድ አካል ሲሆን የሚከተሉት ተደጋጋፊ ዓላማዎች አሉት፡፡

- ሥራ መሪዎችና ሠራተኞች በየዕለት ሥራቸው ተጨባጭ የአፈጻጸም መረጃን መሠረት ያደረገ ውሳኔ እንዲሰጡ ማስቻል፣

- ተቋማዊ መማማርንና ቀጣይነት ያለው የአፈጻጸም መሻሻልን ማረጋገጥ፣

- ስትራቴጂያዊ ዕቅድን በመተግበር ሂደት  ተጠያቂነትን ማጠናከር ናቸው።

- የመስክ ክትትል በታለመለት ዓላማ እንዲካሄድ መምራት ለማስቻል፣

- ተግባሩ ከተጠናቀቀ በኋላ ውጤቱን መዝኖ ለቀጣይ የተግባር ዕቅድ በመነሻነት የሚያገለግል ሠነድ ለማደራጀት፣

የስትራቴጂያዊ ዕቅድ አፈጻጸም ክትትል ግምገማና ሪፖርት አደራረግ

የአፈጻጸም ክትትል (Monitoring)፣ የስትራቴጂያዊ ዕቅድ አፈጻጸም ትግበራ አዘውትሮ በሚከናወን ቁጥጥር፣ መረጃ መሰብሰብ፣ መረጃ ማደራጀት፣ ሪፖርቶችን ማቅረብና ሪፖርቶችን በመገምገምና የማሻሻያ እርምጃዎችን በመውሰድ ይከናወናል፡፡ ቀደም ብሎ እንደተመለከተው የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ የሥራ ክፍሎች እነዚህን ተግባራት በማስተባበርና በመደገፍ ላይ አትኩረው ይሠራሉ፡፡ የሥራ ክፍሎች በተሰጣቸው ተግባርና ኃላፊነት መሠረት ከስትራቴጂያዊ ዕቅዱ በመነሳት ያዘጋጁትን ዓመታዊ ዕቅድ አፈጻጸም በመከታተል በሩብ ዓመት፣ በመንፈቅ ዓመትና በዓመት በየሥራ ክፍሎቻቸው ሠራተኞች የተገመገመ የአፈጻጸም ሪፖርት ያቀርባሉ፡፡

የሥራ ክፍሎች የዕቅድ አፈጻጸማቸውን የሚገመግሙት አስቀድሞ ከተቀመጡና የአፈጻጸም ውል ከተገባባቸው መለኪያዎችና ዒላማዎች አኳያ ሲሆን የግምገማ ትኩረቱም ከታቀደው ውጤትና ዒላማ አንጻር የተደረሰበትን አፈጻጸም ማመልከት ነው፡፡ በመሆኑም የአፈጻጸም ክትትሉ ትኩረት ውጤት ላይ መሆን አለበት፡፡

ግምገማ evaluation)፡- የስትራቴጂያዊ ዕቅዱ መካከለኛ ዘመን ግምገማ የሚካሄደው በዕቅዱ ሁለተኛ ዓመት ማጠናቀቂያ ነው፡፡ የግምገማው ዓላማም በሁለተኛ ዓመት ማጠናቀቂያ ከሚጠበቀው ውጤት አንጻር የተደረሰበትን የውጤት ደረጃ በጥልቀት መመርመር ነው፡፡ ግምገማው የስትራቴጂያዊ ግቦች፣ የግቦች አፈጻጸም አመልካቾች አፈጻጸምን በጥልቀት መመርመርና ተጨባጭ የአፈጻጸም መረጃን መሠረት ያደረገ የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዳል፡፡ በዚህ ደረጃ የሚደረግ ግምገማ የቀሪዎቹን ሦስት ዓመታት ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ለመከለስ ይረዳል፡፡ የስትራቴጂያዊ ዕቅዱ ትግበራ ማጠናቀቂያ ላይ የዕቅድ ዘመን ማጠቃለያ ግምገማ (end-term evaluation) ይደረጋል።

የአፈጻጸም ሪፖርት አቀራረብ ሂደት (Reporting)፡- ከተሞችና ቀበሌ ሥር የተዋቀሩ ሁሉም የሥራ ክፍሎች ወቅቱን በጠበቀ ሁኔታ የተገመገሙ የወር፣ የሩብ ዓመት፣ የስድስት ወር፣ የዘጠኝ ወርና ዓመታዊ  ሪፖርቶችን አዘጋጅተው ያቀርባሉ፡፡ የቀረቡትን ሪፖርቶች መሠረት በማድረግ የሥራዎች ዕቅድ አፈፃፀም በመርሃ ግብሩ መሠረት መከናወን አለመከናወናቸው ግምገማ ከተደረገ በኋላ አጠቃላይ የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው እንዲቀርብ ይደረጋል፡፡

በግምገማ ወቅት ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች

በአፈፃፀም ወቅት የሚጠበቁ ሁለት ዓይነት ውጤቶች ሲሆኑ የመጀመሪያው በዕቅድ መሠረት ወይም ከዚያ የተሻለ ውጤት የሚመዘገብበት ሲሆን ሌላኛው ከታቀደው መጠን አንሶ ሲገኝ ወይም ጭራሽ ሳይከናወን ሲቀር ነው፤ አፈፃፀሙ ከዕቅድ በታች ሆኖ በታየበትና ባልተከናወኑ ተግባራት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የማካካሻ አፈፃፀም መከናወን ይኖርበታል፡፡ የአፈፃፀሙ ጉድለት በሁለት ምክንያቶች ሊደርስ የሚችል ነው፡፡ አንደኛው ቀደም ሲል ሊከሰቱ ይችላሉ ተብለው በታሣቢነት በተያዙ ምክንያቶች ሲሆን ሁለተኛው በዕቅዱ አፈፃፀም ወቅት በወቅታዊና በደራሽ ሥራዎች እንዲሁም ከቁጥጥር ወጪ በተፈጠሩ ሁኔታዎች ሊሆን ይችላል፡፡

በድርጊት መርሃ ግብሩ መሠረት ፈጻሚ አካላት በሚያቀርቧቸው አማራጭ ስልቶች ወይም በኮሚሽን ደረጃ በሚሰጡ የመፍትሔ እርምጃዎች በሁለቱም ምክንያቶች የተገኙት ጉድለቶች በሚቀጥለው የዕቅድ  እና የአፈፃፀም ሪፖርት ወቅት ተሟልተው ወይም ተስተካክለው መገኘት ይኖርባቸዋል። በዚህም መሠረት ጉድለት የታየባቸው ሥራዎች ተለይተው በአስፈፃሚው አካል ተገቢው ክትትል እንዲደረግባቸው የመከታተያ ስልት ተቀይሶ ተግባራዊ ሊሆን ይገባል፡፡

| ግብ |  | ዋና ዋና ተግባራት | ክንውን እስከ 2017 ዓ.ም. | ደሴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1ኛ | 2ኛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል |  | ወቅቱን የጠበቀ የዕቅድ ሰነድ ማዘጋጅት | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ጥራቱን የጠበቀ የዕቅድ ሰነድ ማዘጋጅት | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ወቅቱን የጠበቀ የሪፖርት ሰነድ ማዘጋጀት | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ጥራቱን የጠበቀ የሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት | 100 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ውጤታማ ክትትልና ግምገማ ማካሄድ | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ወቅቱን የጠበቀ የክትትልና ግምገማ ግብረ-መልስ አዘጋጅቶ መላክ | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ለተጠሪ ተቋማት፣ ከተማ አስተዳደሮች የሚደረገውን ድጋፍና ክትትል ማሻሻል |  | ከተማ አስተዳደር ዕቅድን ከዘርፍ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | በየሩብ ዓመቱ ከከተማ አሰተዳደር እና ከአጋር አካላት ጋር የዘርፉን እቅድ አፈጻጸም በጋራ መገምገም | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር አሰራርና ውጤታማነት ማሻሻል |  | ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ለአመራር እና ለሰራተኞች የሚሰጡ የአቅም ማጎልበቻ ሥልጠናዎችን ማሳደግ | 6 | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የኢንፎርሜሽን፣ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል |  | መረጃ ቋት ማደራጀት | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| በቴክኖሎጂ ዘርፍ ተወዳዳሪ እና ብቁ የሰው ኃይል መገንባት |  | ለባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠናዎች መስጠት | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ለባለሙያዎች የአጭር ጊዜ ስልጠናዎችን መስጠት 30% ሴቶች ይሆናሉ | 1855 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ለቴክኖሎጅ ተጠቃሚዎች የቴክኖሎጅ አጠቃቀም ስልጠና መስጠት 30%ሴቶች ይሆናሉ | 1524 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ለቴክኖሎጅ ተጠቃሚዎች /ዲጅታል ሊትሬሲ/ ግንዛቤ መፍጠር 30% ሴቶች ይሆናሉ | 76533 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ለኢንተርፕራይዞች ስልጠና መስጠት | 126 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ለእስታርታፖች ስልጠና መስጠትና ድጋፍ ማድረግ | 49 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ወጣቶች የኢንተርንሽኘ ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግ ከዚህም ውስጥ 20% ሴቶች ይሆናሉ | 9821 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| በቴክኖሎጂ ዘርፍ ልዩ ተሰጦ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በመለየት ማልማት |  | በዘርፍ የተለየ ተሰጥዖ ያላቸውን መለየትና ዉጤታማ ሊያደርግ የሚችሉ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፡፡ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ሀገር በቀል እውቀቶችን የሚያበለጽጉበትን ምቹ ሁኔታ ማመቻቸት | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ሀገር በቀል የሆኑ ባህላዊ መድሃኒቶች፣ ህክምናዎችንና ሌሎች ዕውቀቶችን መምረጥና በቴክኖሎጂ መደገፍና ማሸጋገር | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ የቴክኖሎጂ ፅንሰ ሀሳብ እና የተግባር ልምምዶችን በማካተት የዘርፉን ተጠቃሚነት ማሳደግ |  | በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ የቴክኖሎጂ መሰረታዊና የተግባር ልምምዶች እንዲሰፉ የትምህርት ካሪኩለም እንዲቀረጽ የሚያደርግ ሠነድ ማዘጋጀት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የተግባር ልምምድ ማድረግ የሚያስችል ሲሙሌሽን ት/ቤቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | በሪጅዎፖሊታን ከተሞች ባሉ ት/ቤቶች የሳይንስና ቴክኖሎጅ ክበባት ማቋቋም | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የሳይንስና ቴክኖሎጅ ክበባት መደገፍ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| አዳዲስ የስራ ፈጣሪዎችን (ስታርት አፕ) እና አጋር ተቋማትን በማስተሳሰር ዘላቂ የቴኖሎጂና የእውቀት ሽግግር መፍጠር |  | ስታርት አፕ እና አጋር ተቋማትን ትስስር መፍጠር | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የተመረጡ ስታርታፖችን ወደ ኢንተርኘራይዝ ማሳደግ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | በዩኒቨርሲቲዎች፣ በቴክኒክና ሙያ ፣ በምርምር ተቋማትና በኢንዱስትሪ መካከል ትስስር መፍጠር | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ዓላማ 2. ዲጅታል ኢኮኖሚውን ለማሳለጥ የሚያስችል ደረጃውን የጠበቀ የቴክኖሎጅ መሰረተ ልማት መገንባትና አገልግሎት መስጠት |  |  |  |  |  |
| ክልላዊ የተደራጀ ደህንነቱ የተጠበቀ የተማከለ ዋና እና መጠባበቂያ ዳታ ማዕከላትን መገንባት |  | ቲር-3 (Tier-3)ዋናና መጠባባቂያ የመረጃ ማዕከል (Data-center) መገንባት፡፡ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ለክልልና የሪጅኦፓሊታን ከተሞች ደረጃውን የጠበቀ ሠርቨር ሩም መገንባት | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ክልላዊ የተደራጀ ደህንነቱ የተጠበቀ መሠረተ ልማት መገንባትና አገልግሎት መስጠት፡ |  | አዲስ የወረዳኔት መሠረተ ልማት መዘርጋት | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የወረዳኔት ማዕከላት ማሻሻል | 120 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የተማከለ የቪዲዮ ኮንፈረንስ መሠረተ ልማት መዘርጋት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የስልጠና ማዕከል ማደራጀት | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ማህበረሰብ አቀፍ የመረጃ ማዕከላትን ማደራጀት | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ማህበረሰብ አቀፍ የመረጃ ማዕከላትን ማጠናከር | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | በማህበረሰብ አቀፍ የመረጃ ማዕከላት የስራ ዕድል መፍጠር | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የሶላር ሀይልን በመጠቀም የማህበረሰብ አቀፍ የኢንተርኔት አገልግሎት መስጫ ማዕከላትን ማቋቋም | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ኢንተርፕራይዞችን ማጠናከር | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | በኢንተርኘራይዞች የስራ ዕድል መፍጠር | 455 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎችን ጥገናና ዕድሳት ማድረግ | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ስማርት ከተማ ግንባታ ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ደረጃውን የጠበቀ የቴክኖሎጅ እና የኢኖቬሽን የልህቀት ማዕከል መገንባት | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የግል ዘርፉን ለማበረታታት እና የዘረፉ መሪ ሚና የሚያላብስ የአሰራር ስርአት እና የህግ ማዕቀፍ ማሻሻል። |  | ኢንተርፕራይዞችን፤ ተመራማሪዎችን፣ የፈጠራ ስራ ባለቤት ግለሰቦችን ፣ እስታርታፕችን እና ባለሀብቶችን የሚያበረታቱ ፖሊሲ፤ አዋጅ፤ ደንብ እና መመሪያ ማዘጋጀት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የቴክኖሎጅ ስነ-ምህዳር ተዋናዮች ሀላፊነትና ሚና የሚለይ ፖሊሲ፤ አዋጅ፤ ደንብ እና መመሪያ ማዘጋጀት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የሳይበር ደህንነት ማስጠበቅ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መመሪያ ማዘጋጀት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | አስገዳጅ የመንግስት አገልግሎት(e-service) የህግ ማዕቀፍፖሊሲ፤ አዋጅ፤ ደንብ እና መመሪያ ማዘጋጀት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የቴክኖሎጅ ልማት ኘሮጀክት ሀሳብ መገምገሚያ መመሪያ ማዘጋጀት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ሀብት የሚያስገኝ ኘሮጀክት ኘሮፖዛል ማዘጋጀት | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የቴክኖሎጂ ሽግግር ዘዴ ማዘጋጀት፤ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | የቴክኖሎጅ እውቀቶች ልማት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓት መዘርጋት | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የቴክኖሎጂ መረጣ ሽግግር፣ አጠቃቀምና የአወጋገድ ሥርዓት ማሳደግ |  | የቴክኖሎጅ መረጣ፤ ሽግግርና አጠቃቀም መመሪያ ማዘጋጀት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ድረገጽ ማልማት |  | 140 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ለተቋማት የሶፍትዌር ልማት የማማከር አገልግሎት መስጠት |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | የአዲስና ነባር ቴክኖሎጅዎችንና ዕውቀቶችን መረጃ በዳታ ቤዝ መያዝ |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የሳይበር ምህዳሩን ደህንነት መቆጣጠር የሚያስችል ቴክኖሎጅ ባለቤት መሆን | ዳታ ማዕከልን እና የሌሎች አገልግሎቶችን ደህንነት ማስጠበቅ |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | የክልሉን ኔትወርክ ደህንነቱ የተጠበቀ ማድረግ |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የአካባቢ ጥበቃ ስራን በቴክኖሎጅ መደገፍ | የፍሳሽና ደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ቴክኖሎጅ መምረጥና መጠቀም |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ለተቋማት የጨረራ ልቀት ቁጥጥርና ድጋፍ ማድረግ |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የቴክኖሎጂ ማበረታቻ ስራዎችን ማሳደግ፣ | በቴክኖሎጅ ልማትና ሽግግር አስተዋፅዖ ላደረጉ ተቋማት ዕውቅናና የማበረታቻ ፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | በተፈጥሮ ሳይንስና ሂሳብ ትምህርቶች የላቀ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች የማበረታቻ ድጋፍ ማድረግ |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | በቴክኖሎጅ ልማትና ሽግግር አስተዋፅዖ ላደረጉ ግለሰቦች ዕውቅናና የማበረታቻ ፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ፣ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |